
厦门海发环保能源股份有限公司

 建筑及热电供热管道工程地形测绘项目
竞争性谈判文件

项目编号：HFHB-G2026-07
厦门海发环保能源股份有限公司

2026年9月

第一部分 采购邀请书

厦门海发环保能源股份有限公司对建筑及热电供热管道工程地形测绘项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目报价。

一、项目概况

1、项目名称：建筑及热电供热管道工程地形测绘项目

2、本次采购共包含两个测绘项目，分别为厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘项目、厦门同集热电乐猪食品供热管道建设工程地形测绘项目

2.1 厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘项目

2.1.1 项目地点：厦门市海沧区新阳工业区 

2.1.2 项目规模：总用地面积 69990.64 平方米，总建筑面积 9763 平方米；其中配套供热工程建筑面积 8574 平方米，包含厂房、综合楼、材料仓库、空压机房、变频器室共 5 个建筑单体；煤棚扩建项目建筑面积 1189 平方米。 

2.1.3 测绘目的：执行厦门市 “多测合一” 要求，一次测绘成果同时服务于建设工程竣工规划条件核实、不动产权籍调查及房屋产权初始登记，保障项目规划验收及产权办证合规推进。 

 2.2 厦门同集热电乐猪食品供热管道建设工程地形测绘项目

2.2.1 项目地点：厦门市同安区 

2.2.2 项目规模：拟新建约 500 米供热管道，沿拟定敷设路径开展道路两侧地形测绘及工程线路测量。 

2.2.3 测绘目的：为供热管道工程设计提供地形基础资料，配合设计单位出具线路图纸，配合采购方报厦门市自然资源和规划局同安分局办理工程规划许可或备案等。
2.3 资金来源：企业自筹
3、工期要求：

3.1 厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘项目  合同签订后 3 个日历天内完成技术方案编制、现场交底；按双方约定工期完成全部外业测量；外业结束后 10 个日历天内完成内业处理、成果编制，提交全部成果并配合通过主管部门审核。

3.2 厦门同集热电乐猪食品供热管道建设工程地形测绘项目合同签订后 15 个工作日内提交全部电子版地形测绘成果，并配合完成规划主管部门审核。
二、报价方资格要求

*1、报价方须为中华人民共和国境内注册的独立企业法人，具有独立订立合同的权利，提供有效期内营业执照复印件并加盖公章。

*2、 资质要求：须同时具备以下测绘资质，提供资质证书复印件并加盖公章：（1）具备有效的国家行政主管部门颁发的工程测量专业乙级及以上测绘资质；（2）具备有效的国家行政主管部门颁发的不动产测绘专业乙级及以上测绘资质。 

*3、 法定代表人亲自报价的，提供法定代表人身份证明书；委托代理人报价的，须提交法定代表人授权委托书及授权代理人身份证复印件，并加盖公章。 

*4 、报价方近三年内无重大违法经营记录，报价时提交加盖公章的《无重大违法记录承诺函》。 
*5、本项目不接受联合体报价。
三、谈判保证金及缴款注意事项

1、报价方在报价截止时间前须缴足谈判保证金人民币壹仟元整（¥1000.00元），未按规定提交谈判保证金的报价文件，属无效报价文件。

2、若第一成交候选供应商拒不履行签订合同、虚假响应、串通报价、提供虚假资质等情形，我司将不予退还该保证金并顺延与第二成交供应商签订合同，以此类推。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还该保证金；成交供应商自合同签订之日后5个工作日内无息退还谈判保证金。
3、特别说明：不接受在报价现场缴交现金或以个人名义缴纳保证金。报价方可以银行账户以公对公转账方式、银行保函、担保保险等形式缴纳保证金，以报价截止时间前实际到账为准。请在银行转账“用途”一栏中写明“建筑及热电供热管道工程地形测绘项目谈判保证金”字样，担保保险需要提交保险凭证原件或有效电子凭证。

4、谈判保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

账号：40373001040009422   开户行：农业银行新阳支行

注意：谈判保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

5、谈判保证金缴交截止时间：2026年9月23日10:00。

四、谈判报价文件要求

*1、报价文件要求逐页加盖报价单位公章，并装袋密封，在每一密封处注明“于     之前（指谈判邀请中规定的谈判截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价单位公章。封面须注明报价项目名称、单位名称、联系人和联系电话，并加盖报价单位公章，否则报价文件视为无效。

2、报价方递交的报价文件为一份正本、一份副本，正副本应分开装。密封提供一份报价文件电子文档（光盘或U盘），电子文档是报价人提交的加盖报价人单位公章的响应文件扫描件。

3、报价文件送达或邮寄地址：厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室。

4、在截止时间以后送达的报价文件，采购方有权拒绝接收。

5、邀请报价方现场参与监督与谈判。

五、报价截止时间：2026年9月24日10:00。

六、谈判时间及地点：2026年9月24日10:00，厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）。

七、谈判规则

1、谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

2、谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

3、谈判小组与通过资格和符合性审查的报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

4、谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判，所有通过谈判的供应商现场提交书面最终报价，最终报价作为评审依据。

5、除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

6、响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件或其他可以证明身份的材料。

7、在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

8、通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

9、已成交或中标我司采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格的，暂停该供应商参与我司采购项目资格一年,以放弃成交之日起算。

10、谈判响应供应商代表未到现场参加谈判的，报价文件视为无效响应报价文件。
*八、项目限价：本项目总限高价为¥71900元（含税），其中厦门同集热电乐猪食品供热管道建设工程地形测绘项目总价限高价为 6700 元（含税），厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘项目总价限高价为65200 元（含税）；报价高于限高价格则视为无效报价。

九、评审原则

本次谈判采用资格及符合性审查合格后的最低报价成交法。根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。
十、联系人

技术联系人：康钟民  电话：13606058199；黄延锻  电话0592-7396291
标书投递联系人：王芸芸  电话：0592-6807501 13860158176

十一、监督电话

海发集团纪检监察室 0592-6800131 

环保能源公司纪检小组 0592-6807596

厦门海发环保能源股份有限公司

2026年9月18日
第二部分 谈判须知

备注：

全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

本项目为建筑及热电供热管道工程地形测绘项目采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

前  附  表

	项目
	内      容

	1
	项目概况

项目名称：建筑及热电供热管道工程地形测绘项目
采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司
采购方式：竞争性谈判（公告邀请） 

资金来源：国有企业自筹资金

5、项目编号：HFHB-G2026-07
6、工期要求：

3.1 厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘项目  合同签订后 3 个日历天内完成技术方案编制、现场交底；按双方约定工期完成全部外业测量；外业结束后 10 个日历天内完成内业处理、成果编制，提交全部成果并配合通过主管部门审核。

3.2 厦门同集热电乐猪食品供热管道建设工程地形测绘项目 合同签订后 15 个工作日内提交全部电子版地形测绘成果，并配合完成规划主管部门审核。
 

	2
	响应人资格要求
*1、报价方须为中华人民共和国境内注册的独立企业法人，具有独立订立合同的权利，提供有效期内营业执照复印件并加盖公章。

*2、 资质要求：须同时具备以下测绘资质，提供资质证书复印件并加盖公章： （1）具备有效的国家行政主管部门颁发的工程测量专业乙级及以上测绘资质； （2）具备有效的国家行政主管部门颁发的不动产测绘专业乙级及以上测绘资质。 

*3、 法定代表人亲自报价的，提供法定代表人身份证明书；委托代理人报价的，须提交法定代表人授权委托书及授权代理人身份证复印件，并加盖公章。 

*4 、报价方近三年内无重大违法经营记录，报价时提交加盖公章的《无重大违法记录承诺函》。 
*5、本项目不接受联合体报价。

	3
	踏勘现场：自行组织，供应商踏勘现场产生的安全、人员、费用全部自行承担。

答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系

	4
	响应报价文件有效期：自谈判报价截止日起60天（日历天）

	5
	响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。

	6
	响应报价文件递交截止日期：2026年9月24 日 10 时 00 分

响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室

	7
	谈判时间：2026年9月24日 10 时 00 分

谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 

	8
	谈判规则：

谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

谈判小组与通过资格和符合性审查的报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

  谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。 所有通过谈判的供应商现场提交书面最终报价，最终报价作为评审依据。
5、除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。
6、响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件或其他可以证明身份的材料。
7、在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

8、通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

9、存在已成交或中标我司采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格情形的，暂停该供应商参与我司采购项目资格一年,以放弃成交之日起算。

10、谈判响应供应商代表未到现场参加谈判的，报价文件视为无效响应报价文件。

	9
	谈判评审标准：

评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。

实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。

成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商或重新发起采购。


谈判文件

谈判邀请书

谈判须知

服务内容与要求

合同主要条款

响应文件格式

2 谈判文件的澄清和修改

谈判文件的澄清

报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

谈判文件的修改

采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

3 谈判响应文件至少必须包括下列部分，否则其谈判响应将按照无效谈判响应处理:
3.1 响应函（见附件1）；

3.2报价表（见附件2）；

3.3法定代表人身份证明书（见附件3）；

3.4法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

3.5关于资格的声明函（见附件5）；

3.6报价方廉洁承诺书（见附件6）；

3.7企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

3.8企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件8）；

3.9企业近三年内无重大违法经营记录，报价时提交加盖公章的《无重大违法记录承诺函》（见附件9）
3.10报价方认为需要提供的其他资料（若有，见附件10）。

4报价文件的递交

4.1报价方必须按谈判公告的要求在规定的时间内将报价文件送达指定地点。 

4.2迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

4.3报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，在报价截止时间前送达采购方。

5谈判与评审

5.1谈判

采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

5.1.2谈判时所有报价方需参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议。5.1.3报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

5.1.4凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求，报价文件视为无效报价：

供应商在以往参与我司招标采购项目中，存在已成交或中标采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格情形的，自放弃之日起算至参与谈判响应时不满一年的。

谈判响应文件未按照本须知的规定进行密封、标记的；

（3）谈判响应文件未按规定加盖谈判响应供应商公章的；

（4）谈判响应供应商代表未到现场参加谈判的；

（5）谈判响应文件未按规定由谈判响应供应商的法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签字；

（6） 非法定代表人（或单位负责人）的签字人未在谈判响应文件中提供经法定代表人（或单位负责人）签字并加盖谈判响应供应商公章的有效授权委托书的；

（7）谈判报价一览表未加盖谈判响应供应商公章；

（8）谈判响应保证金的金额不足、或保证金不能确保进账的；

（9）谈判响应供应商的谈判有效期不满足谈判文件要求的；

（10）谈判响应内容与谈判内容及要求有重大偏离或保留的，或谈判响应文件不符合谈判文件中规定的其它实质性条款；

（11）两个或两个以上谈判响应供应商的谈判响应文件在其个性部分明显出现雷同的；

（12）谈判响应供应商提交的是可选择的报价；

（13）谈判响应文件中提供虚假或失实资料的；

（14）谈判文件规定的其他情形；

（15）谈判响应文件不满足谈判文件中带*条款要求的。

谈判小组决定谈判响应供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

5.1.5谈判响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通围标行为并作无效谈判响应处理：

（1）不同谈判响应供应商的谈判响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的谈判响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）谈判响应供应商的企业资料参与资格审查、领取谈判资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加项目答疑会、交纳或退还谈判响应保证金、谈判的；

（4）谈判响应供应商之间协商谈判报价等谈判响应文件的实质性内容；

（5）谈判响应供应商之间约定成交人；

（6）谈判响应供应商之间约定部分谈判响应供应商放弃谈判或者成交；

（7）属于同一集团、协会、商会等组织成员的谈判响应供应商按照该组织要求协同谈判；

（8）谈判响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定谈判响应供应商而采取的其他联合行动；

（9）不同谈判响应供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

（10）不同谈判响应供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（11）不同谈判响应供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（12）不同谈判响应供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（13）不同谈判响应供应商的谈判响应文件相互混装；

（14）不同谈判响应供应商的谈判响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（15）有关法律、法规或规章规定的其他串通谈判。

5.1.6本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

5.1.6.1在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.6.2能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.6.3首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.7本项目首次谈判失败后，采购人将重新发布采购邀请公告，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组可现场转单一来源采购进行协商谈判，按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

5.2评审原则

5.2.1评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

5.2.2符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.2.1资格证明文件不全的；

5.2.2.2报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

5.2.2.3报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3 评审谈判小组与通过资格和符合性审查的报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

5.2.4谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价 。

5.2.5谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

5.2.6 响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.2.6.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

5.2.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

5.2.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.2.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6合同的授予

6.1合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

6.3签订合同

6.3.1成交供应商应在接到成交通知书后10天内，分别与采购方厦门海发环保能源股份有限公司、厦门同集热电有限公司签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

6.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

6.3.3成交供应商不能利用各种理由进行挑剔，即不能对项目的地点、大小、难易或工作期限进行挑剔。当成交供应商第一次出现挑剔项目的现象，由采购方予以书面警告。当成交供应商第二次出现挑剔项目的现象，采购方有权中止与该成交供应商的合同。

第三部分  服务内容与要求

 总则

本次采购共包含两个测绘项目，分别为厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘项目、厦门同集热电乐猪食品供热管道建设工程地形测绘项目。报价方须对两个项目全部服务内容作出完整、实质性响应，缺项漏项或仅响应部分项目视为无效报价。 

报价方应根据采购要求结合现场踏勘情况自主报价，充分考虑项目实施中的所有风险、遗漏工作及配套服务费用，实行风险包干；采购文件未列明但为完成项目、通过主管部门审核所必需的工作，均由报价方自行承担，不再另行计费。

1.3 报价方提供的技术服务、成果质量必须符合国家、行业及厦门市地方现行有效规范标准，技术指标不得低于本文件规定的最低要求。

1.4涉及规划、自然资源等行业主管部门的成果报送、审核沟通、补测整改等事宜及相关费用，均由报价方自行承担，确保成果最终通过主管部门审核并可正式用于规划许可、验收及产权登记。 

1.5 如本文件所用标准与报价方采用的企业标准发生矛盾，按较高标准执行；国家或地方标准更新的，按最新版本执行。

2 项目概况

2.1 厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘项目

2.1.1 项目地点：厦门市海沧区新阳工业区 

2.1.2 项目规模：总用地面积 69990.64 平方米，总建筑面积 9763 平方米；其中配套供热工程建筑面积 8574 平方米，包含厂房、综合楼、材料仓库、空压机房、变频器室共 5 个建筑单体；煤棚扩建项目建筑面积 1189 平方米。 

2.1.3 测绘目的：执行厦门市 “多测合一” 要求，一次测绘成果同时服务于建设工程竣工规划条件核实、不动产权籍调查及房屋产权初始登记，保障项目规划验收及产权办证合规推进。 

2.1.4 资金来源：企业自筹

2.2 厦门同集热电乐猪食品供热管道建设工程地形测绘项目

2.2.1 项目地点：厦门市同安区 

2.2.2 项目规模：拟新建约 500 米供热管道，沿拟定敷设路径开展道路两侧地形测绘及工程线路测量。 

2.2.3 测绘目的：为供热管道工程设计提供地形基础资料，配合设计单位出具线路图纸，配合采购方报厦门市自然资源和规划局同安分局办理工程规划许可或备案等。
2.2.4 资金来源：企业自筹

3 报价方资格要求

3.1 报价方须为中华人民共和国境内注册的独立企业法人，具有独立订立合同的权利，提供有效期内营业执照复印件并加盖公章。

3.2 资质要求：须同时具备以下测绘资质，提供资质证书复印件并加盖公章： （1）具备有效的国家行政主管部门颁发的工程测量专业乙级及以上测绘资质； （2）具备有效的国家行政主管部门颁发的不动产测绘专业乙级及以上测绘资质。 

3.3 法定代表人亲自报价的，提供法定代表人身份证明书；委托代理人报价的，须提交法定代表人授权委托书及授权代理人身份证复印件，并加盖公章。 

3.4 报价方近三年内无重大违法经营记录，报价时提交加盖公章的《无重大违法记录承诺函》。 

4 项目限价

4.1 厦门同集热电乐猪食品供热管道建设工程地形测绘项目总价限高价为 6700 元（含增值税），报价高于限高价视为无效报价。 

4.2 厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘项目总价限高价为65200 元（含增值税），报价高于限高价视为无效报价。

4.3 合计限高价：71900元（含增值税）
5 技术服务要求

5.1 厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘项目

5.1.1 主要工作内容

本项目执行 “一次测绘、成果共享” 原则，工作分为竣工综合测量、地籍与房产测量两大类别：

（1）竣工综合测量（规划验收专项）

1:500 数字线划地图测绘：覆盖项目全部用地范围 69990.64㎡，实测地形地物，形成符合规划验收标准的数字化线划地形图。

建筑物验线：对全部 5 栋建筑开展位置、轴线、建筑边界验线测量，核对建筑定位与规划审批条件的一致性。

建筑分层平面图内部布局测量：对配套供热工程 8574㎡建筑内部墙体、房间分隔、功能布局进行分层实测，绘制分层平面图。

建筑物外观、层高及总高度测绘：实测 5 栋建筑外立面轮廓、各层层高、建筑总高度、女儿墙高度等规划管控指标。

1:500 绿地竣工总平面图测绘：实测用地范围内绿地范围、布局，编制绿地竣工总平面图，用于绿化指标验收。

市政园林绿化面积测绘：实地量测项目市政园林绿化实际实施范围，核算绿化面积指标。

（2）地籍与房产测量（产权登记专项）

1:500 地籍测绘：开展宗地权属界线、界址点坐标测量，形成符合不动产登记要求的地籍测绘成果。

1:200 房产分户图测绘：覆盖全部 9763㎡建筑（含配套供热工程、煤棚扩建），按规范绘制房产分户图，测算房屋产权建筑面积。

（3）配套服务 安排专职技术人员全程配合办理规划验收、产权登记相关手续，负责成果报送、主管部门答疑、补测整改等全流程对接工作。

5.1.2 技术标准与精度要求

基准系统：平面坐标采用厦门市地方平面坐标系，高程采用1985 国家高程基准。

精度要求：地形图测绘、地籍界址点测量、房产面积测算分别执行对应国家标准精度要求，成果满足厦门市自然资源和规划局规划核实、不动产登记的审核标准。

规范执行：严格按照国家及厦门市 “多测合一” 综合技术规程作业，面积计算、共有部位分摊规则符合厦门市不动产登记相关规定。

成果一致性：确保规划验收与产权登记所用测绘数据、面积指标口径统一、相互衔接，无数据冲突。

5.1.3 工期要求

合同签订后 3 个日历天内完成技术方案编制、现场交底；按双方约定工期完成全部外业测量；外业结束后 10 个日历天内完成内业处理、成果编制，提交全部成果并配合通过主管部门审核。

5.2 厦门同集热电乐猪食品供热管道建设工程地形测绘项目

5.2.1 主要工作内容

工程线路测量：沿供热管道拟定敷设路径，完成约 500 米管道沿线道路两侧的工程线路测量，定位管道走向及主要节点。

GPS 外业观测 E 级：按规范布设并观测 3 个 E 级 GPS 控制点，建立项目测量控制基准。

地形地物详测：实测管道敷设路径范围内的地形、地貌及所有地物要素。

配套服务：配合设计单位出具线路图纸，配合采购方报厦门市自然资源和规划局同安分局办理工程规划许可或备案等；提出确保基础工程施工质量的建议及措施。
5.2.2 技术要求

地物要素要求：除常规地形图内容外，须完整标识地面所有建筑（房屋、工棚、围墙等）、道路、电线杆、树木及一切不可移动物体，架空线缆及桥（架）高度，管道敷设路径范围内的坡、坎等地貌变化，地面植被类别特征。

基准系统：平面坐标采用1992年厦门独立坐标系，高程采用1985 国家高程基准。

据要求：提供供热管道各主要节点坐标数据，图纸及数据精度满足管道工程设计及规划许可申报要求。

5.2.3 工期要求

合同签订后 15 个工作日内提交全部电子版地形测绘成果，并配合完成规划主管部门审核。

6 成果提交要求

6.1 厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘项目

6.1.1 纸质成果（须加盖测绘单位资质专用章）：

竣工规划测量报告、建筑验线报告、绿地及园林绿化面积核算报告；

地籍测绘成果报告、房产面积测算报告；

对应比例尺的竣工地形图、地籍图、房产分户图、分层平面图等图纸。 

6.1.2 电子成果：

全部图纸的 CAD 格式文件；

各类成果报告的可编辑版及 PDF 版；

界址点坐标、控制点成果等数据文件，格式符合厦门市自然资源主管部门数据入库要求。

6.1.3 成果须确保通过规划主管部门、不动产登记机构的审核认定。

6.2 厦门同集热电乐猪食品供热管道建设工程地形测绘项目

6.2.1 纸质成果（须加盖测绘单位资质专用章）：地形测绘成果报告、线路地形图、控制点成果表。 

6.2.2 电子成果：地形图 CAD 文件、成果报告 PDF 版、管道主要节点坐标数据文件。 

6.2.3 成果须报送厦门市自然资源和规划局同安分局审核，满足工程规划许可办理要求或备案（如需办理）。
7 适用标准与规范

本项目涉及所有技术标准均采用最新有效版本，包括但不限于：

《工程测量标准》GB 50026-2020

《地籍调查规程》TD/T 1001-2012

《房产测量规范 第 1 单元：房产测量规定》GB/T 17986.1-2000

《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008

《厦门市工程建设项目 “多测合一” 综合技术规程》

《厦门市房产面积测算细则》

厦门市自然资源和规划局关于规划核实、不动产权籍测绘的相关管理规定

8 验收

8.1 报价方按本文件及相关规范要求完成全部测绘工作，提交完整成果。
8.2 验收依据：本采购文件、合同约定、国家及地方相关技术规范。

8.3 成果质量不符合要求的，报价方须无偿返工、补测或修改，直至通过验收；因此造成工期延误的，按逾期违约处理。 

8.4 采购方验收通过不免除报价方对成果质量应承担的终身责任。

9 质量与售后服务

9.1 报价方须对测绘成果的真实性、准确性、合法性负全部责任，保证数据真实可靠，严禁弄虚作假、伪造数据。 

9.2 乙方对测绘成果质量承担测绘行业规定的质量责任；因乙方测绘成果本身质量缺陷造成甲方直接经济损失，乙方予以赔偿；因甲方后期使用、改造、第三方原因造成的损失，乙方不承担责任。

9.3 成果提交后，因主管部门要求或项目调整需要补充测绘、修改成果的，报价方应积极配合。

10 报价及付款方式

10.1 报价要求

报价币种为人民币，包含人工费、设备费、交通费、资料费、成果制作费、税费、审核配合费、售后服务费等完成全部工作的一切费用。

厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘、厦门同集热电乐猪食品供热管道建设工程地形测绘项目报价为暂定合同价，合同最终结算价款按实际完成并验收合格的工作量据实结算。成交供应商开具对应税率的增值税专用发票；合同履行期间，若国家税收政策发生税率调整，结算价款以不含税单价为基数，套用调整后新税率予以计算。

10.2 付款方式

10.2.1 厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘项目

成交供应商提交全部测绘成果，经采购方及主管部门审核通过，且收到成交供应商开具的全额增值税专用发票后 15 个工作日内，一次性支付该项目合同最终结算全部价款。

10.2.2 厦门同集热电乐猪食品供热管道建设工程地形测绘项目

成交供应商配合采购方向厦门市自然资源和规划局同安分局提交测绘及设计资料，待主管部门审核，办理工程规划许可或备案后，采购方收到成交供应商开具的全额增值税专用发票后 15 个工作日内，一次性支付该项目合同最终结算全部价款。

11.合同签订                                                                                                       分别与厦门海发环保能源股份有限公司、厦门同集热电有限公司签订合同。

第四部分 合同主要条款

	注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与采购文件、响应报价文件的实质性内容相背离。


合同一：厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘合同
合同编号： _______________

甲方（采购人）：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路 288 号 

法定代表人 / 授权代表：________________________ 

联系电话：________________________

乙方（测绘服务方）：________________________ 

住所地：________________________ 

法定代表人 / 授权代表：________________________ 

联系电话：________________________

根据《中华人民共和国民法典》及国家、厦门市测绘管理相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘服务事宜协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、项目概况

1.1 项目名称：厦门新阳纸业配套供热工程及煤棚扩建工程测绘项目

1.2 项目地点：厦门市海沧区新阳工业区 

1.3 项目规模：总用地面积 69990.64 平方米，总建筑面积 9763 平方米；其中配套供热工程建筑面积 8574 平方米，包含厂房、综合楼、材料仓库、空压机房、变频器室共 5 个建筑单体；煤棚扩建项目建筑面积 1189 平方米。 

1.4 测绘目的：执行厦门市 “多测合一” 要求，一次测绘成果同时服务于建设工程竣工规划条件核实、不动产权籍调查及房屋产权初始登记，保障项目规划验收及产权办证合规推进。 

1.5承包方式:暂定总价合同，合同范围内不作调整。

二、测绘工作内容与技术要求

2.1 本项目分为竣工综合测量（规划验收专项）、地籍与房产测量（产权登记专项）两大类，具体工作内容如下： （1）竣工综合测量：1:500 数字线划地图测绘、建筑物验线、建筑分层平面图内部布局测量、建筑物外观 / 层高及总高度测绘、1:500 绿地竣工总平面图测绘、市政园林绿化面积测绘； （2）地籍与房产测量：1:500 地籍测绘、1:200 房产分户图测绘； （3）配套服务：安排专职技术人员全程配合办理规划验收、产权登记相关手续，负责成果报送、主管部门答疑、补测整改等全流程对接。 

2.2 技术基准：平面坐标采用厦门市地方平面坐标系，高程采用1985 国家高程基准。 

2.3 执行标准：严格按照《工程测量标准》《地籍调查规程》《房产测量规范》及《厦门市工程建设项目 “多测合一” 综合技术规程》《厦门市房产面积测算细则》等国家、地方现行规范作业，成果精度满足厦门市自然资源和规划局规划核实、不动产登记的审核标准。

三、合同价款

3.1 本合同暂定总价款为人民币________元（大写：____________________），含     增值税。

 3.2 成交单价包含人工费、设备使用费、交通费、资料费、成果制作费、税费、审核配合费、质保服务费等完成本合同全部工作的一切费用，甲方不再另行支付其他费用。 

3.3 结算规则：最终结算以实际完成合格工作量 × 合同约定单价计算；合同执行期间如遇国家税率调整，按不含税价 = 含税合同价 ÷(1 + 原适用税率)；新含税价 = 不含税价 ×(1 + 新税率)套用新税率计取结算价款。

四、工期要求

4.1 合同签订后 3 个日历天内，乙方完成技术方案编制、现场交底、测量基准交接； 

4.2 按双方约定工期完成全部外业数据采集； 

4.3 外业结束后 10 个日历天内，完成内业处理、成果编制，提交全部成果并配合通过主管部门审核。 

4.4 因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因造成工期延误的，按本合同第八条承担违约责任。

五、双方权利与义务

（一）甲方义务

5.1.1 开工前向乙方提供项目规划审批文件、施工图纸等基础资料，进行技术交底。

5.1.2 负责协调项目现场进场事宜，为乙方开展测绘工作提供必要的外部条件。 

5.1.3 按合同约定及时支付合同价款。 

5.1.4 收到乙方成果后及时组织核对，对发现的问题书面通知乙方整改。

（二）乙方义务

5.2.1 具备工程测量、不动产测绘乙级及以上资质，严格按照国家规范、地方规定及本合同要求开展测绘工作，确保成果质量合格并通过主管部门审核。 

5.2.2 配备满足项目需要的专业技术人员和设备，项目负责人须具备中级及以上测绘专业职称，全程负责项目对接。 

5.2.3 自行解决作业所需的水、电、交通及人员食宿，承担相关费用。 

5.2.4 严格遵守甲方及厂区安全管理规定，做好作业人员安全防护；对作业过程中的人员伤亡、财产损失承担全部责任。 

5.2.5 对甲方提供的资料及项目成果负有保密义务，未经甲方书面同意不得向第三方泄露。

六、成果提交与验收

6.1 乙方提交的成果须同时满足规划验收、产权登记及甲方存档需求，包括： 

（1）纸质成果（加盖测绘单位资质专用章）：竣工规划测量报告、建筑验线报告、绿地及园林绿化面积核算报告、地籍测绘成果报告、房产面积测算报告，以及对应比例尺的竣工地形图、地籍图、房产分户图、分层平面图； （2）电子成果：全部图纸 CAD 格式文件、各类成果报告可编辑版及 PDF 版、界址点坐标等数据文件，格式符合厦门市自然资源主管部门数据入库要求。

 6.2 验收标准：以国家及厦门市现行相关规范、本合同约定、主管部门正式审核通过意见为验收依据。 

6.3 成果不符合要求的，乙方须在接到甲方通知后 24 小时内响应，并无偿返工、修改，直至合格；逾期未整改的，甲方有权委托第三方处理，产生的全部费用由乙方承担。

七、付款方式

7.1 乙方提交全部测绘成果，经规划主管部门、不动产登记机构审核通过，按实际完成验收合格的工作量据实结算，且甲方收到乙方开具的全额增值税专用发票后 15 个工作日内，一次性支付本项目合同最终结算全部价款。 

7.2 付款方式：银行转账。

八、质量保证与违约责任

8.1 乙方对测绘成果质量承担测绘行业规定的质量责任；因乙方测绘成果本身质量缺陷造成甲方直接经济损失，乙方予以赔偿；因甲方后期使用、改造、第三方原因造成的损失，乙方不承担责任。 

8.2 如发现成果数据造假、严重失实的，甲方有权要求乙方退还全部已付款项，并按合同总价的 15% 向甲方支付违约金。

 8.3 乙方逾期交付成果的，每逾期一天，按合同暂估总价的 5‰向甲方支付违约金；逾期超过 7 日的，甲方有权解除合同，乙方须退还甲方已支付款项，并赔偿甲方因此造成的全部损失。 

8.4甲方逾期支付合同价款的，每逾期一天，按应付未付金额的 5‰向乙方支付违约金。
九、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十、合同生效

10.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

10.2 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。 

10.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.4 合同订立时间　2026  年  　月   日
（以下为签署页，无正文）

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司 乙方：

法定代表（或授权代表）：           法定代表（或授权代表）：
电话：                             电话：

邮政编码：                         邮政编码： 

开户银行：                        开户银行： 

帐号：                            帐号： 

合同二：乐猪食品供热管道建设工程地形测绘合同

合同编号： _______________

甲方（采购人）：厦门同集热电有限公司 

住所地：________________________ 

法定代表人 / 授权代表：________________________ 

联系电话：________________________

乙方（测绘服务方）：________________________ 

住所地：________________________ 

法定代表人 / 授权代表：________________________ 

联系电话：________________________

根据《中华人民共和国民法典》及国家、厦门市测绘管理相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乐猪食品供热管道建设工程地形测绘服务事宜协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、项目概况

1.1 项目名称：乐猪食品供热管道建设工程地形测绘项目 

1.2 项目地点：厦门市同安区 

1.3 项目规模：拟新建约 500 米供热管道，沿拟定敷设路径开展道路两侧地形测绘及工程线路测量。 

1.4 测绘目的：为供热管道工程设计提供地形基础资料，配合设计单位出具线路图纸，配合采购方报厦门市自然资源和规划局同安分局办理工程规划许可或备案等
1.5承包方式:暂定总价合同，合同范围内不作调整。

二、测绘工作内容与技术要求

2.1 主要工作内容： （1）工程线路测量：沿供热管道拟定敷设路径，完成约 500 米管道沿线道路两侧的工程线路测量，定位管道走向及主要节点； （2）GPS 外业观测 E 级：按规范布设并观测 3 个 E 级 GPS 控制点，建立项目测量控制基准； （3）地形地物详测：实测管道敷设路径范围内的地形、地貌及所有地物要素； （4）配套服务：配合设计单位出具线路图纸，配合报厦门市自然资源和规划局同安分局审核通过，办理工程规划许可；提出确保基础工程施工质量的建议及措施。 

2.2 地物要素要求：除常规地形图内容外，须完整标识地面所有建筑（房屋、工棚、围墙等）、道路、电线杆、树木及一切不可移动物体，架空线缆及桥（架）高度，管道敷设路径范围内的坡、坎等地貌变化，地面植被类别特征。 

2.3 技术基准：平面坐标采用1992 年厦门独立坐标系，高程采用1985 国家高程基准。 

2.4 执行标准：严格按照《工程测量标准》等国家及地方现行规范作业，成果精度满足管道工程设计及规划许可申报要求。

三、合同价款

3.1 本合同暂定总价款为人民币________元（大写：____________________），含    增值税。

3.2 价款包含人工费、设备使用费、交通费、资料费、成果制作费、税费、审核配合费、质保服务费等完成本合同全部工作的一切费用，甲方不再另行支付其他费用。 

3.3 合同执行期间如遇国家税率调整，按不含税价 = 含税合同价 ÷(1 + 原适用税率)；新含税价 = 不含税价 ×(1 + 新税率)套用新税率计取结算价款。

四、工期要求

4.1 合同签订后 15 个工作日内，乙方提交全部电子版地形测绘成果，并配合完成规划主管部门审核。

 4.2 因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因造成工期延误的，按本合同第八条承担违约责任。

五、双方权利与义务

（一）甲方义务

5.1.1 开工前向乙方提供管道拟定路径、规划要求等基础资料，进行技术交底。

5.1.2 负责协调项目现场进场事宜，为乙方开展测绘工作提供必要的外部条件。 

5.1.3 按合同约定及时支付合同价款。 

5.1.4 收到乙方成果后及时组织核对，对发现的问题书面通知乙方整改。

（二）乙方义务

5.2.1 具备工程测量专业乙级及以上测绘资质，严格按照国家规范、地方规定及本合同要求开展测绘工作，确保成果质量合格并通过主管部门审核。

5.2.2 配备满足项目需要的专业技术人员和设备，全程负责项目对接与主管部门沟通。 

5.2.3 自行解决作业所需的水、电、交通及人员食宿，承担相关费用。 

5.2.4 严格遵守作业现场安全管理规定，做好作业人员安全防护；对作业过程中的人员伤亡、财产损失承担全部责任。 

5.2.5 对甲方提供的资料及项目成果负有保密义务，未经甲方书面同意不得向第三方泄露。

六、成果提交与验收

6.1 乙方提交的成果须满足设计及规划许可申报需求，包括： （1）纸质成果（加盖测绘单位资质专用章）：地形测绘成果报告、线路地形图、控制点成果表； （2）电子成果：地形图 CAD 文件、成果报告 PDF 版、管道主要节点坐标数据文件。 

6.2 验收标准：以国家及厦门市现行相关规范、本合同约定、厦门市自然资源和规划局同安分局的审核结果为验收依据。 

6.3 成果不符合要求的，乙方须在接到甲方通知后 24 小时内响应，并无偿返工、修改，直至合格；逾期未整改的，甲方有权委托第三方处理，产生的全部费用由乙方承担。

七、付款方式

7.1 乙方配合甲方向厦门市自然资源和规划局同安分局提交测绘及设计资料，待主管部门审核，办理工程规划许可或备案后，按实际完成验收合格的工作量据实结算，且甲方收到乙方开具的全额增值税专用发票后 15 个工作日内，一次性支付本项目合同最终结算全部价款。

 7.2 付款方式：银行转账。

八、质量保证与违约责任

8.1 乙方对测绘成果质量承担测绘行业规定的质量责任；因乙方测绘成果本身质量缺陷造成甲方直接经济损失，乙方予以赔偿；因甲方后期使用、改造、第三方原因造成的损失，乙方不承担责任。

8.2 乙方逾期交付成果的，每逾期一天，按合同总价的 5‰向甲方支付违约金；逾期超过 7 日的，甲方有权解除合同，乙方须退还甲方已支付款项，并赔偿甲方因此造成的全部损失。

 8.3 甲方逾期支付合同价款的，每逾期一天，按应付未付金额的 5‰向乙方支付违约金。

8.4 如发现成果数据造假、严重失实的，甲方有权要求乙方退还全部已付款项，并按合同总价的 15% 向甲方支付违约金。

九、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十、合同生效

10.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

10.2 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。 

10.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.4 合同订立时间　2026  年  　月   日
（以下为签署页，无正文） 

甲方：厦门同集热电有限公司         乙方： 
法定代表（或授权代表）：            法定代表（或授权代表）：
电话：0592-7396291                  电话： 
邮政编码：361111                    邮政编码： 

开户银行：中国建设银行新阳支行      开户银行： 

帐号：35150198260100001656          帐号： 
第五部分 报价文件格式

	注释： 

《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。


厦门海发环保能源股份有限公司

建筑及热电供热管道工程地形测绘项目竞争性谈判文件
项 目 编 号：HFHB-G2026-07
报价单位：                           （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                     

报价日期：2026年  月   日

响应函（见附件1）；

报价表（见附件2）；

法定代表人身份证明书（见附件3）；

法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；

关于资格的声明函（见附件5）；

报价方廉洁承诺书（见附件6）；

 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件8）；

企业近三年内无重大违法经营记录，报价时提交加盖公章的《无重大违法记录承诺函》（见附件9）

报价方认为需要提供的其他资料（若有，见附件10）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

我方已仔细研究了 建筑及热电供热管道工程地形测绘项目的谈判文件全部内容，愿意以附件2中的报价，含增值税专用发票。工期  完全满足采购文件要求  ，按照采购文件、合同和技术规范等承接上述项目的服务。

我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本测绘项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

我方承诺在合同执行期间如遇税率调整，按相关政策相应调整。。
我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

   报价单位（盖公章）：                    

                             法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：         

                                         日期：       年   月   日

附件2  建筑及热电供热管道工程地形测绘项目报价

	厦门新阳纸业配套供热工程竣工及产权、煤棚扩建工程产权测量 
	项目类别
	项目内容
	预计工作量
	单价
	小计（元）
	备注

	
	竣工综合测量
	数字线划地图测绘1：500
	69990.64
	m²
	
	元/ m²
	
	

	
	
	建筑物验线
	5
	幢
	
	元/幢
	
	

	
	
	建筑分层平面图内部布局测量
	8574
	m²
	
	元/ m²
	
	

	
	
	建筑物外观、建筑层高及高度测绘
	5
	幢
	
	元/幢
	
	

	
	
	绿地1:500竣工总平面图测绘
	69990.64
	m²
	
	元/ m²
	
	

	
	
	市政园林绿化面积测绘
	10499
	m²
	
	元/ m²
	
	

	
	
	人防面积测绘
	0
	m²
	
	元/ m²
	
	

	
	房产测量
	房产测绘（1：500）地籍测绘
	69990.64
	m²
	
	元/ m²
	
	

	
	
	房产测绘（1：200）分户图
	9763
	m²
	
	元/ m²
	
	

	
	合计
	报价（大写）：              （小写）：  

	乐猪食品供热管道建设工程

地形测绘 
	序号
	项目名称

 
	单价
	合价（元）

	
	1
	工程线路测量

（按500米计取包干）
	   
	元/公里
	

	
	
	
	
	
	

	
	2
	GPS外业观测E级

（按3个点计取包干）
	 
	   元/点
	

	
	
	
	
	
	

	
	3
	合计
	报价（大写）：               （小写）：

	合计总价
	合计总报价（大写）：                             （小写）：

	备 注：1、合计总报价为厦门新阳纸业配套供热工程竣工及产权、煤棚扩建工程产权测量及乐猪食品供热管道建设工程地形测绘两项报价合计数。
2、以上报价为含税价（         %）。


报价单位（盖公章）：                         

               法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：             
联系电话：
日期：                       
附件3  法定代表人证明书

企业名称：                                      

企业性质：                                      

地   址：                                       

成立时间：                                      

经营期限：                                      

姓名：                  性别：                  

年龄：                  职务：                   

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

	身份证复印件
	


报价单位（盖公章）：                         
日期：                       
备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明：我方的单位负责人____________（填写“单位负责人全名”）授权____________（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加_建筑及热电供热管道工程地形测绘项目_（填写“项目名称”）项目（项目编号：HFHB-G2026-07）的响应谈判，全权代表我方处理响应谈判过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与谈判、澄清、签约等工作。供应商代表在响应谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。
附：授权代理人身份证正反面复印件

	身份证复印件
	


报价单位（公章）：                           
授权代理人签字：                             

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 建筑及热电供热管道工程地形测绘项目项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的项目服务，并声明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.提供有效的营业执照复印件并盖公章。
2.提供有效的国家行政主管部门颁发的工程测量专业乙级及以上测绘资质及有效的国家行政主管部门颁发的不动产测绘专业乙级及以上测绘资质并加盖公章
3.财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
4.信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：                            

                            法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：            

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺： 

自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。  

特此承诺。

报价单位（盖章）：         

日期：                      

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9
承诺函

厦门海发环保能源股份有限公司：

我司在参加本次采购报价前三年内无重大违法经营记录，特此承诺。

报价单位（盖公章）：                        

                                          日期：     年    月   日

附件10 报价方认为需要提供的其他资料
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